Product Backlog

Termo de Abertura do Projeto

09/09/2017

Objetivo do documento

O objetivo do documento é definir as sprint’s backlogs que vão ser acompanhadas através do Trello (<https://trello.com/b/2qOCBTNM/projeto-final>). De acordo com as principais funções que devem ser implementadas. Onde vai ser feita a análise de requisitos e outros processos de cada funcionalidade.

Funções Principais

* Cadastrar Campeonatos
* Cadastrar Times
* Apresentar Informações
* Autenticação: Será usada apenas para alimentação do sistema.

Sprint backlog (1) - Planejamento do projeto

* 1 - Criar o documento de abertura do projeto / 34 pontos / Igor queiroz / 12-09-2017
* 2 - Criar versão inicial do cronograma do projeto / 8 pontos / Augusto / 06-09-2017
* 3 - Iniciar levantamento de requisitos / 55 pontos / Igor Montenegro / 17-09-2017
* 4 - Definir o plano de gerenciamento de recursos / 3 pontos / Augusto
* 5 - Iniciar prototipação / 13 pontos/ Augusto
* 6 - Definir o plano de gerenciamento de custos / 2 pntos / Augusto
* 7 - Iniciar gerência de processos / 8 Pontos / Igor queiroz
* 8 - Construir diagrama ER / 8 pontos / Augusto
* 9 - Construir Casos de Uso / 13 pontos / Igor queiroz
* 10 - Especificar Requisitos / 21 pontos / Augusto